手机日历软件 项目计划书
# 组内成员
        张健威、陈高、孙洪博、乔莹

# 项目简介
        本项目是基于NOKIA N9手机平台的多功能日历开发项目。设计并实现日历软件为N9用户提供查阅公农历时间、日历视图切换与显示、日程、节日详情、显示黄历，日期计算等功能。
        用户通过滑动和触碰来查询、切换来选择日期。也可以设置主题、日期显示方式、帮助和退出。 用户可以通过三种视图日、月、周来查看日期，每个日期项的内容包括公农历的显示、节假日显示、以及事件提醒图标等。用户可通过点击日期项来查看当日详情，包括基本的日期显示、黄历显示。用户可以添加和查看自己的日程安排。同时日历还可以查看节日的详情，进行日期计算等。

# 项目进度计划
时间	交付
2012.11.3	确定项目：项目计划书
2012.11.4	系统构思：系统构思文档
2012.11.5	领域分析：构建领域类模型（寻找类、确定类、寻找关联、确定关联）
～	领域分析：构建领域类模型（寻找属性、确定属性、利用继承细化类）
～	领域分析：构建领域状态模型（确定有状态的类、寻找状态、寻找事件）
～2012.11.12	领域分析：构建领域状态模型（构建与评价状态图）
2012.11.13	应用分析：寻找与确定利益相关者、确定用例
~	应用分析：确定参与者和构建用例图
~	应用分析：检查领域类模型、确定应用类模型
~2012.11.20	应用分析：构建状态图与时序图
2012.11.21	设计：确定体系结构环境图
~	设计：分析与确定体系结构的模式与风格、构建体系结构图
~2012.11.28	设计：接口与组件设计
2012.11.29~12.8	实现与测试：代码编写与调试